# PoC計画書：〔テーマ名〕

作成日：〔YYYY-MM-DD〕／作成：ざつね屋

対象クライアント：〔　〕

PoC（ピーオーシー）＝試しに小さく作って、効果があるかを確かめること。 本格導入の前に、1業務・1チーム・短期間で試す。〔　〕を埋め、指針の引用文は提出版で削除する。

## 1. 背景・狙い

〔このPoCがどの変革テーマ・経営課題につながるか〕

〔今どういう困りごとがあり、何を確かめたいのか〕

## 2. 検証したい仮説

「〔　〕をすれば、〔　〕が〔どれくらい〕改善する」という形で1〜2文にする。

仮説：〔　〕

## 3. 対象と範囲

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 対象業務 | 〔1つに絞る〕 |
| 対象チーム・人数 | 〔 〕 |
| 対象データ | 〔使うデータと、その入手方法〕 |
| 今回やらないこと | 〔範囲を広げない。明記する〕 |

## 4. 試す内容

〔何を作る／何を変えるか。ツール名・手順の概要〕

〔A案：運用変更だけ／B案：既存ツール／C案：新規導入 のどれで試すか〕

## 5. 判断基準

| 指標 | 現状値（ベースライン） | 目標値 | 最低ライン（これを下回ったら見送り） |
| --- | --- | --- | --- |
| 〔例：処理時間〕 | 〔 〕 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 〔例：エラー率〕 | 〔 〕 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 使い勝手（現場の受け止め） | ― | 〔例：継続して使いたいと過半数が回答〕 | ― |

## 6. 撤退基準

〔どの状態になったら中止するか。例：2週間で1件も処理が回らない／重大な誤りが出る〕

## 7. 体制・期間

| 役割 | 担当 |
| --- | --- |
| 設計・進行 | ざつね屋 |
| 現場での実施 | 〔クライアント側 担当〕 |
| データ準備 | 〔 〕 |
| 判断（続行/中止） | 〔クライアント側 責任者〕 |

期間：〔開始〜終了、目安2〜8週間〕

実施前にベースライン（現状値）を測る期間を含める

## 8. 想定リスク

〔データが揃わない／現場が忙しく試せない／期待した精度が出ない 等と、その対応〕

## 9. うまくいったら次にやること

PoC成功＝会社の仕組みとして回る、ではない。ここを先に決めておく。

〔スケール（他部署・他業務へ）の順序〕

〔仕組み化に必要なもの（正式なツール契約・手順書・担当）〕

## 10. スケジュール

| 週 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | ベースライン測定・準備 |
| 2〜〔 〕 | 試行 |
| 〔 〕 | 結果まとめ・判断 |

© 2026 ざつね屋